## Slide 1
Plataforma de Evaluación y Riesgo Crediticio
Propuesta de Implementación de Gestión de Configuración y Versiones
Presentado por: José Luis Manayay Ayachi
FinanTech - 2026

## Slide 2
Acoplamiento: Los sistemas de riesgo se vinculan directamente al servidor físico (Desarrollo, QA, Producción).
Opacidad: Falta de registros formales y líneas base entre los diferentes ambientes.
Sobretrabajo: La operación para el traspaso de versiones requiere la copia manual de archivos.
Bloqueos: Imposibilidad de realizar desarrollo evolutivo en paralelo de manera segura.
Contexto y Problemática

## Slide 3
Incertidumbre QA
La dependencia directa entre componentes de software y servidores afecta severamente la certificación de calidad.
Errores Manuales
La ausencia de una biblioteca centralizada y un empaquetado formal incrementa la tasa de errores en los despliegues.
Sin Paralelismo
La falta de estrategias de ramificación y aislamiento impide ejecutar múltiples actualizaciones en paralelo.
Problemas Específicos

## Slide 4
Objetivo General
Diseñar e implementar un proceso de gestión de la configuración que permita el seguimiento de componentes, desacoplando las versiones de los servidores físicos y automatizando los despliegues.

## Slide 5
Ciclo de Vida
Estandarizar y sistematizar las actividades de registrar, nombrar y empaquetar los cambios (ej. v1.0-rc1, v1.0).
Desacoplamiento
Independizar el software de los servidores mediante la generación de una biblioteca de paquetes ejecutables.
Automatización
Desplegar en servidores productivos, de QA y de desarrollo sin depender de la copia manual de archivos.
Objetivos Específicos

## Slide 6
Alcances del Proyecto
Implementación de un repositorio de control de versiones distribuido.
Diseño del flujo en 4 etapas: Registro, Nombrado, Empaquetamiento y Despliegue.
Automatización en entornos segregados garantizando reversión (rollback) segura.
Limitaciones del Proyecto
Foco exclusivo en arquitectura DevOps/Configuración.
No se abarcará la reestructuración del modelo matemático de riesgo crediticio subyacente.
Los despliegues iniciales se realizarán sobre ambientes simulados.
Alcances y Limitaciones

## Slide 7
Marco Teórico
Git (DVCS)
Permite copias locales autónomas y maneja estados estructurados (committed, modified, staged). Brinda alta flexibilidad para fusionar flujos y aislar el trabajo en equipo.
Automatización (CD)
El despliegue continuo automatiza la publicación del software en los ambientes de destino, extrayendo paquetes desde bibliotecas centralizadas para una ejecución totalmente predecible.

## Slide 8
Evidencias de Control de Versiones
Repositorio Inicializado Localmente (git init).
Conexión Remota Establecida (git remote add origin).
Primer Commit con la estructura base del sistema.
Sincronización Exitosa con GitHub (git push -u origin main).
Avance: Inicialización del Proyecto

## Slide 9
Próximos Pasos
Diseño de estrategia de ramificación (GitFlow) y configuración de Tablero Kanban.
¡Muchas Gracias!